

**Student#2 Planning and Progress Report**

C1.046

<https://github.com/DP2-C1-046/Acme-ANS-D01>

|  |  |
| --- | --- |
| Apellidos, Nombre | Email |
| Caro Medina, Rafael David | rafcarmed@alum.us.es |

**Tabla de contenidos**

Contenido

[**Resumen ejecutivo** 3](#_heading=h.30j0zll)

[**Tabla de revisiones** 4](#_heading=h.1fob9te)

[**Introducción** 5](#_heading=h.3znysh7)

[**Contenidos** 6](#_heading=h.2et92p0)

[**Conclusiones** 7](#_heading=h.tyjcwt)

[**Bibliografía** 8](#_heading=h.3dy6vkm)

# **Resumen ejecutivo**

En el presente documento se mostrará tanto la planificación como el progreso individual del Student#2 durante el análisis y la implementación de los requisitos solicitados para este segundo Entregable D02.

# **Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Descripción** | **Fecha** |
| v1.0 | Versión original. | 16/02/2025 |
| v1.1 | Primera versión del documento | 20/02/2025 |

# **Introducción**

En este documento se va a representar el planteamiento y planificación, así como el progreso, realizado por el Student#2, durante la realización de sus requisitos individuales en el entregable D02. Las incidencias, consultas o dudas encontradas durante su análisis e implementación se detallan en el documento de Análisis del entregable.

# **Contenidos**

## Planificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Descripción** | **Asignación y roles** | **Tiempo estimado** | **Tiempo real** |
| Mandatory:  Modify the anonymous menu so that it shows an option that takes the browser to the home page of your favorite web site. The title must read as follows: “〈id-number〉: 〈surname〉, 〈name〉”, where “〈id-number〉” denotes your DNI, NIE, or passport number, “〈surname〉” denotes your surname/s, and “〈name〉” denotes your name/s. | Modificar la opción del menú de usuario anónimo añadiendo un enlace a una página web, mostrando como texto de la opción el DNI, Apellidos y Nombre del estudiante, tal como establece el requisito #1. | Rafael David Caro Medina:  -Developer | 25 min | 13 min |
| SUPPLEMENTARY II:  Produce an analysis report | Crear un documento de análisis con las tareas a nivel individual de este entregable. | Rafael David Caro Medina:  -Analyst | 45 min | 40 min |
| SUPPLEMENTARY II:  Produce a planning and progress report | Crear un documento del planteamiento y progreso individual llevado a cabo en este entregable | Rafael David Caro Medina:  -Analyst | 60 min | 55 min |

## Progreso

## A continuación, se especifica el progreso de la implementación de requisitos a través de una serie de capturas de imágenes tomadas a lo largo del proceso.

## Capturas de imágenes de la implementación

## Se relacionan tres capturas de imágenes correspondientes a los archivos modificados para la implementación del requisito Mandatory #1.

# **Texto El contenido generado por IA puede ser incorrecto.**

Añadir la subopción a la opción de la barra de menú “anonymous”, en el archivo menu.jsp.

Imagen que contiene Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Establecimiento de la propiedad, con el mensaje en español, para la configuración de internacionalización.

Imagen que contiene Calendario

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Establecimiento de la propiedad, con el mensaje en inglés, para la configuración de internacionalización.

Captura de pantalla de un celular

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Captura de imagen con la opción añadida una vez arrancada la aplicación.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Captura del tablero de tareas con la Tarea en “In progress”

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Captura de tareas de implementación y solicitud de Pull Request en columna Done.

# **Conclusiones**

Tras la realización de los requisitos individuales Mandatory de implementación y Suplementary de generación de documentación individual de “Análisis de requisitos” y “Planificación y progreso” se puede determinar que no se ha encontrado ningún problema grave que haya afectado de forma importante a la planificación estimada ni al progreso adecuado del proyecto hasta este momento.

# **Bibliografía**

Intencionalmente en blanco.